CRU2026

Raport wersji / Dziennik zmian

| Programista: | Mateusz Mazur |
| --- | --- |
| Wersja: | 0.2 |
| Okres developmentu: | 27.08.2026 – 31.08.2026 |
| Data raportu: | 31.08.2026 |

Historia wersji

Pełny rejestr wszystkich wydanych wersji - najnowsza na górze.

| Wersja | Okres | Data | Krótkie podsumowanie zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 27.08.2026 - 31.08.2026 | 31.08.2026 | Zmiana kierunku: własna baza danych i migracja danych historycznych ze starego systemu. Przejęty komplet dokumentów umów z serwera w Bytomiu. |
| 0.1 | 15.07.2026 - 31.07.2026 | 31.07.2026 | Utworzenie projektu, dokumentacji i szkieletu aplikacji. Pełny audyt istniejącego systemu legacy „AMDS CRU” (10 modułów, model umowy z 34 polami, komplet słowników). Zbudowany szkielet repliki: natywne logowanie, moduł Umowy (lista, wyszukiwarka odwzorowująca filtry legacy, podgląd 34 pól, wybór widocznych kolumn, sygnalizacja zbliżającego się końca umowy), moduł Projekty z obiegiem FAU oraz warstwa pośrednia na pliki. 17.07.2026 zmiana kierunku: rezygnacja z przepisywania systemu od zera na rzecz dołożenia do legacy jednej funkcji - masowego podpisywania umów przez Adobe Acrobat Sign; zatwierdzona architektura hostingu, zasady bezpiecznego zapisu do bazy legacy oraz nowy plan faz. Kierunek na koniec okresu doprecyzowany: pliki .php istniejącej aplikacji zostają nadpisane, a ich funkcje napisane od nowa w Node.js – na tej samej bazie i tych samych plikach umów, bez migracji danych. |

Zmiany w wersji 0.2

Zmiany ogólne / systemowe

Zmiany niezależne od funkcji - logowanie, wydajność, baza danych, bezpieczeństwo.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Zmiana kierunku | Aplikacja przestaje pracować na bazie starego systemu. Powstaje własna baza danych, a dane historyczne są do niej jednorazowo przenoszone. Powód nie jest kwestią preferencji: stary system stoi na wersji bazy z 2013 roku, z którą współczesne narzędzia programistyczne nie potrafią się połączyć. |
| Zmiana kierunku | Warstwa aplikacji ujednolicona do jednej technologii zamiast dwóch osobnych części - mniej ruchomych elementów do utrzymania w przyszłości. |
| Analiza | Otrzymano pełny zrzut bazy starego systemu (45,7 MB, 35 tabel). Zamknął trzy pytania, które wcześniej blokowały wycenę prac. |
| Analiza | Wyjaśniono komunikat o braku dostępu na ośmiu z dziesięciu modułów starego systemu: widoczność jest przydzielana punktowo, a konto użyte do audytu nie miało nadanych uprawnień. Zakres tych modułów jest już znany ze zrzutu bazy i daje się wycenić. |
| Nowa funkcja | Środowisko bazy danych uruchamiane lokalnie bez uprawnień administratora - development nie czeka na zgłoszenia do działu IT. |
| Poprawka błędu | Naprawiono zastaną wadę konfiguracji projektu, przez którą jeden z kroków budowania aplikacji nigdy nie mógł się w tym repozytorium wykonać. |

Rejestr umów

Dodawanie, edycja, wyszukiwanie i filtrowanie umów; metadane, statusy, powiązania z załącznikami.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa funkcja | Model danych przepisany na nową bazę: 29 tabel odwzorowujących 35 tabel starego systemu, z zachowaniem oryginalnych numerów rekordów. Dzięki temu każdy rekord da się zestawić ze starym systemem aż do dnia przełączenia. |
| Poprawka błędu | Wyłapano trzy błędy w poprzednim modelu danych: lokalizacje są powiązaniem wielokrotnym (21 636 powiązań, które poprzedni model gubił po cichu), Projekty i Dział ryzyka to statusy umowy, a nie osobne rodzaje dokumentu, a 10 406 z 20 624 rekordów to aneksy powiązane z umową nadrzędną. |
| Nowa funkcja | Listy i podglądy Umów oraz Projektów czytają dane z nowej bazy. |
| Zmiana zakresu | Kolumny o niepotwierdzonym znaczeniu przeniesiono, zamiast je usunąć - skasowanej kolumny nie da się odtworzyć po przełączeniu systemów. |

Migracja danych ze starego systemu

Jednorazowe przeniesienie danych historycznych ze starego systemu do nowej bazy.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa funkcja | Narzędzie migracji danych: 457 542 wiersze przeniesione w 1,8 sekundy, zero wierszy nieodczytanych. |
| Nowa funkcja | Migracja jest powtarzalna - kolejne zrzuty można wgrywać ponownie. To warunek równoległego biegu obu systemów aż do dnia przełączenia. |
| Analiza | 93 powiązania w danych starego systemu wskazują na nieistniejące rekordy (na 457 542 wiersze). Zostały wyzerowane i policzone, a nie po cichu pominięte. |
| Nowa funkcja | Obsłużono wady danych starego systemu: 22 384 puste daty zapisane jako „0000-00-00” oraz pola tak/nie występujące w trzech stanach. |
| Zmiana kierunku | Przełączenie systemów przestaje być jednorazowym nadpisaniem plików aplikacji. Zamiast tego oba rejestry biegną równolegle, a przełączenie następuje w ustalonej dacie; stary system zostaje przez okres karencji w trybie tylko do odczytu. |

Dokumenty i załączniki

Przechowywanie, podpinanie i udostępnianie plików umów.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa funkcja | Otrzymano komplet dokumentów umów z serwera w Bytomiu: 39 280 plików, 49 GB (PDF, wiadomości e-mail, Word, Excel). To zamyka drugą z dwóch blokad rozpoczęcia prac - rejestr przestaje być pusty w połowie. |
| Analiza | Zestawiono pliki z bazą: 99,98 % rekordów ma swój dokument. 8 rekordów nie ma pliku (do wyjaśnienia z administratorami serwera), a 17 plików nie ma odpowiadającego rekordu. |
| Poprawka błędu | Wykryto wadę starego systemu: dla 7 dokumentów, których nazwa zawierała spacje lub dodatkowe kropki, zapisano na dysku ucięte rozszerzenie pliku. Wszystkie 7 sprawdzono - to kompletne, poprawne pliki PDF. Aplikacja rozpoznaje je po sumie kontrolnej i udostępnia prawidłowo. |
| Poprawka błędu | Załączniki były wysyłane do przeglądarki bez informacji o typie pliku, przez co PDF nie otwierał się w podglądzie, tylko pobierał jako plik nieznanego formatu. Poprawione. |
| Nowa funkcja | Narzędzie kontrolne zestawiające bazę z magazynem plików, do uruchomienia przed każdym przełączeniem systemów. Zgłasza błąd, jeśli brakuje choćby jednego dokumentu. |
| Zmiana zakresu | Docelowe miejsce przechowywania plików (serwer w Bytomiu, SharePoint czy AWS) pozostaje nierozstrzygnięte. Warstwa pośrednia sprawia, że ta decyzja nie dotyka struktury bazy. |

Logowanie i uprawnienia

Panel logowania, konta użytkowników i zakres widoczności modułów.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Analiza | Ustalono, że tabela użytkowników starego systemu jest wyłącznie widokiem na firmowy katalog, którego w zrzucie nie ma. Oznacza to zero loginów, nazwisk i haseł do przejęcia. |
| Zmiana kierunku | Tożsamość użytkowników przechodzi na naszą stronę. Pytanie o sposób szyfrowania haseł w starym systemie stało się bezprzedmiotowe - nie ma czego odtwarzać. |
| Nowa funkcja | Logowanie oparte o własną tabelę użytkowników. Konta przeniesione ze starego systemu pozostają nieaktywne do czasu otrzymania eksportu katalogu firmowego. |
| Zmiana zakresu | Zakres akceptacji bezpieczeństwa zawężił się: rejestr stoi na infrastrukturze firmowej, więc kwestia miejsca przetwarzania danych dotyczy już tylko chmury Adobe. |

Znane problemy / prace w toku

- Eksport katalogu użytkowników z systemu firmowego - bez niego zalogować się może wyłącznie konto serwisowe; wszystkie przeniesione konta są nieaktywne

- 8 dokumentów obecnych w bazie, ale nieobecnych w komplecie plików z Bytomia - do wyjaśnienia z administratorami serwera

- Komplet plików (49 GB) leży na dysku roboczym w katalogu pobranych - do przeniesienia w stabilną lokalizację

- Konto Adobe Acrobat Sign z dostępem programistycznym (API) - płatny warunek wstępny, do potwierdzenia po stronie firmy

- Wymagany poziom podpisu elektronicznego (zwykły czy kwalifikowany) - do potwierdzenia z działem prawnym

- Zgoda na wygaszenie aplikacji dostawcy - do sprawdzenia, czy zapisy o wsparciu bezterminowym tego nie blokują

- Nierozstrzygnięte, gdzie stanie środowisko produkcyjne: serwer wewnętrzny w Katowicach czy serwer w Bytomiu

- Znaczenie trzech kolumn przeniesionych ze starego systemu „na wszelki wypadek” - do potwierdzenia z użytkownikami

- Opis aplikacji dla zarządu nie jest jeszcze zaktualizowany pod kierunek z 31.08.2026

Plany na kolejne tygodnie

- Odtworzenie modułów Umowy i Projekty na zmigrowanych danych i porównanie ekran w ekran ze starym systemem

- Pełny cykl życia umowy: dodawanie, edycja, aneksy, kontrahenci, załączniki, notatki i opinie, wraz z rejestrem zmian

- Masowe wysyłanie umów do podpisu elektronicznego przez Adobe Acrobat Sign - zaznaczanie wielu umów, stały zestaw osób podpisujących, tablica statusów

- Odbiór podpisanego dokumentu z chmury Adobe i zapis nowej wersji pliku z kopią zapasową oryginału

- Uruchomienie środowiska produkcyjnego w kontenerach oraz jednego adresu HTTPS wyłącznie na potrzeby Adobe

- Odtworzenie pozostałych modułów starego systemu (Dział ryzyka, Supply chain, Kontrahenci, Grupy, Lokalizacje, Dostępy, Raporty, Mailing)

| Sporządził: Mateusz Mazur | Zatwierdził: ______________________ |
| --- | --- |