CRU2026

Raport wersji / Dziennik zmian

| Programista: | Mateusz Mazur |
| --- | --- |
| Wersja: | 1.0 |
| Okres developmentu: | 15.07.2026 – 31.07.2026 |
| Data raportu: | 31.07.2026 |

Historia wersji

Pełny rejestr wszystkich wydanych wersji - najnowsza na górze.

| Wersja | Okres | Data | Krótkie podsumowanie zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.07.2026 - 31.07.2026 | 31.07.2026 | Utworzenie projektu, dokumentacji i szkieletu aplikacji. Pełny audyt istniejącego systemu legacy „AMDS CRU” (10 modułów, model umowy z 34 polami, komplet słowników). Zbudowany szkielet repliki: natywne logowanie, moduł Umowy (lista, wyszukiwarka odwzorowująca filtry legacy, podgląd 34 pól, wybór widocznych kolumn, sygnalizacja zbliżającego się końca umowy), moduł Projekty z obiegiem FAU oraz warstwa pośrednia na pliki. 17.07.2026 zmiana kierunku: rezygnacja z przepisywania systemu od zera na rzecz dołożenia do legacy jednej funkcji — masowego podpisywania umów przez Adobe Acrobat Sign; zatwierdzona architektura hostingu, zasady bezpiecznego zapisu do bazy legacy oraz nowy plan faz. |

Zmiany w wersji 1.0

Zmiany ogólne / systemowe

Zmiany niezależne od funkcji - logowanie, wydajność, baza danych, bezpieczeństwo.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Analiza | Pełny audyt istniejącego systemu legacy „AMDS CRU” (serwer wewnętrzny w Bytomiu) — przejście przez wszystkie dostępne ekrany i spisanie inwentarza: 10 modułów menu, model umowy z 34 polami, komplet słowników (8 typów dokumentu, ok. 34 lokalizacje, ok. 31 rodzajów umowy), routing oraz obieg akceptacji umowy (FAU). Wynik zapisany w osobnym dokumencie audytu. Ograniczenie: konto użyte do audytu ma dostęp wyłącznie do modułów Umowy i Projekty — pozostałe osiem opisano pośrednio. |
| Nowa funkcja | Utworzone repozytorium projektu i szkielet aplikacji: Next.js 14 z TypeScriptem, baza PostgreSQL, branding ArcelorMittal (logo, fonty Poppins i Gilroy, paleta kolorów zmierzona z dostarczonych materiałów graficznych). |
| Nowa funkcja | Model danych rejestru: umowa (34 pola), projekt, kontrahent, załącznik, użytkownik z rolą oraz dziewięć tabel słownikowych; aneks jest umową dowiązaną do umowy nadrzędnej. Zasada nadrzędna: baza przechowuje wyłącznie metadane, pliki umów nigdy do niej nie trafiają. |
| Nowa funkcja | Dane startowe przepisane wprost z audytu — komplet słowników legacy plus konto testowe i przykładowe rekordy. Aplikację można uruchomić i obejrzeć bez dostępu do produkcyjnej bazy. |
| Nowa funkcja | Uruchomienie środowiska deweloperskiego jednym poleceniem: konfiguracja, zależności, start bazy, założenie schematu, dane startowe i serwer. Skrypt jest idempotentny — pomija kroki już wykonane. |
| Poprawka błędu | Skrypt startowy przerywał się na nieszkodliwych ostrzeżeniach narzędzi bazy danych, mimo że kończyły się one powodzeniem — konsola Windows traktowała każdą linię ostrzeżenia jak błąd krytyczny. Naprawione: przygotowanie środowiska przechodzi w jednym przebiegu, zweryfikowane od początku do końca. |
| Zmiana kierunku | PIVOT 17.07.2026 — porzucono budowę systemu od zera (własna baza w chmurze plus wierne odtworzenie legacy). Nowy kierunek: istniejący system zostaje nietknięty, a my dokładamy do niego jedną funkcję — masowe elektroniczne podpisywanie umów przez Adobe Acrobat Sign, pracujące wprost na danych legacy. Powód: znacznie krótsza droga do realnej wartości dla użytkownika i brak ryzyka migracji około 20 tys. rekordów historycznych. |
| Decyzja | Zatwierdzona architektura po zmianie kierunku: rozwój na maszynie wirtualnej, produkcyjnie na wewnętrznym serwerze w Katowicach w kontenerach, z połączeniem do bazy i plików w Bytomiu po sieci firmowej. Publicznie w internecie wystawiony wyłącznie jeden adres HTTPS — strona podpisu i odbiór podpisanego dokumentu z Adobe. Świadomie odrzucono trzymanie aplikacji na prywatnym komputerze: to dokładnie ten model, który doprowadził do dzisiejszej sytuacji z systemem legacy. |
| Bezpieczeństwo | Ustalone zasady pracy na produkcyjnej bazie legacy: wszystkie zapisy w transakcjach, pola audytowe uzupełniane zgodnie z konwencją legacy, start od najwęższego możliwego zapisu, własna tabela na stan podpisów zamiast rozlewania się po tabelach legacy, kopia dokumentu przed nadpisaniem wersją podpisaną. Dane dostępowe i klucze wyłącznie w pliku konfiguracyjnym poza kodem. |

Rejestr umów

Dodawanie, edycja, wyszukiwanie i filtrowanie umów; metadane, statusy, powiązania z załącznikami.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa funkcja | Moduł Umowy — lista czytana wyłącznie z bazy metadanych, z wyszukiwarką odwzorowującą komplet filtrów legacy (identyfikator, typ dokumentu, numer umowy, status, spółka, lokalizacja, kontrahent, właściciel, rodzaj i charakter umowy, NIP, data zakończenia, podmiot powiązany, OBSC) oraz paginacją od 10 do 500 rekordów na stronę. |
| Nowa funkcja | Podgląd umowy — pełny model 34 pól w układzie sekcyjnym (identyfikacja, klasyfikacja, warunki, kontrahenci, cechy, uwagi, aneksy, załączniki, audyt) zamiast jednej długiej listy pól jak w legacy. |
| Nowa funkcja | Wybór widocznych kolumn tabeli umów — panel otwierany przyciskiem „Kolumny” albo prawym przyciskiem myszy na tabeli. Ustawienie zapamiętuje się w przeglądarce użytkownika, kolumna identyfikatora pozostaje zawsze widoczna. |
| Nowa funkcja | Aneksy i załączniki widoczne wprost na liście: umowa będąca aneksem jest oznaczona, umowa z aneksami pokazuje ich liczbę, obok liczba podpiętych plików. |
| Nowa funkcja | Moduł Projekty — encja przed-umowna, czyli proces dojścia do podpisania umowy. Lista z filtrami, własny cykl statusów (w toku, wysłane do podpisu, obieg FAU, zakończony, anulowany) oraz kolumny obiegu, których nie ma przy umowach: ostatnia notatka, opiniujący, data wysłania do podpisu. |
| Nowa funkcja | Podgląd projektu z dowiązaniem do umów, sekcjami Uwagi i Notatki oraz danymi audytowymi co do sekundy. Przyciski obiegu FAU odwzorowane wizualnie, ale świadomie nieaktywne — w legacy wywołują żywe akcje (generowanie PDF, wysyłka pytania), których nie da się odtworzyć bez dostępu do kodu i schematu bazy. |
| Nowa funkcja | Powłoka aplikacji odwzorowuje legacy: nagłówek „AMDS CRU”, przełącznik języka PL/EN i menu 10 modułów. Pozostałe osiem modułów (Dział ryzyka, Supply chain, Kontrahenci, Grupy, Lokalizacja dostępy, Dostępy, Raporty, Mailing) jest w nawigacji jako wygaszone pozycje „moduł w budowie”. Przy okazji poprawiono błąd legacy, którego nie odtwarzamy: tam przełącznik PL prowadził do wersji angielskiej. |
| Poprawka błędu | Tabela umów wymuszała poziome przewijanie i ucinała treść przy komplecie kolumn. Zagęszczono wiersze i włączono zawijanie tekstu — pełna treść pola jest widoczna bez przewijania w bok. Poprawiono też przeniesioną z legacy literówkę w nagłówku kolumny „Buissnesline”. |

Kalendarz gwarancji i przypomnienia

Terminy gwarancji, przypisanie osoby odpowiedzialnej, harmonogram i treść przypomnień.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Zmiana zakresu | Wycofano pojęcie osobnego „okresu gwarancji”. Przypomnienie dotyczy wprost daty zakończenia umowy i decyzji, czy umowa ma zostać zakończona, czy odnowiona — w rejestrze nie ma osobnego okresu gwarancyjnego. |
| Nowa funkcja | Sygnalizacja zbliżającego się końca umowy na liście: do 30 dni oznaczenie czerwone, do 90 dni bursztynowe, po terminie wyraźna etykieta „po terminie”. Umowy ze statusem zakończonym nie są podświetlane. Działa od razu, bez wysyłki maili — właściciel umowy widzi zagrożone pozycje skanując listę wzrokiem. |
| Zmiana zakresu | Kanał powiadomień ograniczony do samego e-maila (odrzucono Teams), wysyłka z jednego dedykowanego adresu. |
| Zmiana zakresu | Automatyczna wysyłka przypomnień e-mail wypadła z bieżącego zakresu po zmianie kierunku z 17.07.2026. Temat wraca jako możliwe rozszerzenie po uruchomieniu podpisów elektronicznych. |

Integracja SharePoint

Przechowywanie, podpinanie i wersjonowanie załączników umów w SharePoint.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Zmiana zakresu | SharePoint przestał być przesądzonym miejscem na pliki umów — użytkownicy zgłaszają, że bywa wolny i kapryśny, a firma równolegle rozmawia z AWS. Dokumenty (bieżące i historyczne) leżą dziś na fizycznym serwerze w Bytomiu i to on jest punktem wyjścia dla aplikacji. |
| Nowa funkcja | Warstwa pośrednia na pliki: aplikacja nie zna fizycznej lokalizacji dokumentów, odwołuje się wyłącznie do klucza pliku. Zmiana źródła (serwer w Bytomiu, SharePoint, chmura) nie wymaga przebudowy interfejsu ani bazy — zmienia się jedna pozycja konfiguracji. Na czas developmentu działa adapter lokalny udający serwer plików. |
| Nowa funkcja | Lista umów nigdy nie odpytuje magazynu plików przy wyświetlaniu wierszy — dokument pobierany jest dopiero na żądanie. Dzięki temu skala rzędu 20 tys. rekordów nie wpływa na płynność listy. |
| Zmiana kierunku | Po zmianie kierunku z 17.07.2026 rola magazynu plików jest inna: podpisany dokument wracający z Adobe nadpisuje oryginał w Bytomiu, z zachowaniem kopii sprzed podpisu i nadpisaniem w jednej, niepodzielnej operacji. |

Logowanie i uprawnienia

Logowanie SSO przez Entra ID, role dostępu (administrator / edytor / przeglądający).

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Poprawka błędu | Skorygowano błędne założenie planu: logowanie do legacy NIE idzie przez firmowe konto Microsoft (Entra ID SSO). Audyt wykazał własny formularz login i hasło, własną tabelę użytkowników oraz brak jakiegokolwiek przekierowania do Microsoft. Konsekwencja: nie zakładamy już, że zgłoszenie do IT „przy okazji” załatwia logowanie. |
| Nowa funkcja | Natywny panel logowania (login i hasło) wzorowany na legacy: hasła składowane wyłącznie jako skróty kryptograficzne, sesja tokenowa, rola użytkownika niesiona w sesji. |
| Nowa funkcja | Ochrona wszystkich tras aplikacji — każde wejście bez ważnej sesji kończy się przekierowaniem na ekran logowania; nie ma ekranu dostępnego bocznymi drzwiami. |
| Zmiana kierunku | Docelowo logowanie będzie weryfikowane wprost o istniejącą tabelę użytkowników legacy — te same konta co dziś, bez drugiej bazy tożsamości; zakładanie nowych kont pozostaje po stronie nowej aplikacji. Warunek: poznanie sposobu szyfrowania haseł w legacy, do potwierdzenia ze zrzutu schematu bazy. |
| Analiza | Model uprawnień legacy (moduły Grupy, Lokalizacja dostępy, Dostępy) pozostaje nieznany od środka — konto użyte do audytu nie ma do nich dostępu. Odtworzenie autoryzacji 1:1 wymaga konta o wyższych uprawnieniach. |

Znane problemy / prace w toku

Dostęp do serwera w Bytomiu (konto do bazy, zapis do katalogu dokumentów, zrzut schematu) — blokada nr 1 całego kierunku; mail do koordynatora wysłany 17.07.2026, czekamy na odpowiedź administratorów

Konto Adobe Acrobat Sign z dostępem programistycznym (API) — płatny warunek wstępny, do potwierdzenia po stronie firmy

Wymagany poziom podpisu elektronicznego (zwykły czy kwalifikowany) — do potwierdzenia z działem prawnym

Akceptacja bezpieczeństwa dla wystawienia strony podpisu w internecie — dane umów są dziś wyłącznie wewnętrzne

Sposób szyfrowania haseł w tabeli użytkowników legacy — niezbędny zarówno do logowania, jak i do zakładania nowych kont

Wnętrze 8 z 10 modułów legacy nieznane — konto użyte do audytu dostaje komunikat o braku dostępu; pełny inwentarz wymaga konta o wyższych uprawnieniach

Model danych modułu Projekty niepotwierdzony na żywym rekordzie (widok audytowy pokazywał zero rekordów) — rozstrzygnie zrzut schematu bazy

Szkielet repliki (Umowy, Projekty) powstał przed zmianą kierunku z 17.07.2026 — zostaje jako materiał referencyjny i baza interfejsu, nie jako docelowy produkt

Plany na kolejne tygodnie

Domknięcie blokady nr 1 — dostęp do bazy i katalogu dokumentów w Bytomiu oraz zrzut schematu bazy

Zmapowanie schematu legacy: tabele, relacje, pola audytowe i statusy — warunek jakiegokolwiek zapisu do produkcyjnej bazy

Potwierdzenie licencji Adobe Acrobat Sign z dostępem API i założenie środowiska testowego (sandbox)

Szkielet nowej aplikacji (React i Node w kontenerach) z połączeniem tylko do odczytu do bazy legacy

Logowanie weryfikowane o konta legacy

Lista umów z zaznaczaniem wielu pozycji i stałym zestawem osób podpisujących — przygotowanie pod masową wysyłkę do podpisu

| Sporządził: Mateusz Mazur | Zatwierdził: ______________________ |
| --- | --- |