CRU2026

Raport wersji / Dziennik zmian

| Programista: | Mateusz Mazur |
| --- | --- |
| Wersja: | 0.3 |
| Okres developmentu: | 01.09.2026 – 07.10.2026 |
| Data wydania: | 07.10.2026 |

Historia wersji

Pełny rejestr wszystkich wydanych wersji - najnowsza na górze.

| Wersja | Okres | Data | Krótkie podsumowanie zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 01.09.2026 - 07.10.2026 | 07.10.2026 | Pełny stos zapisu dla trzech rejestrów oddany do repozytorium. Komplet 34 specyfikacji funkcji wyprowadzonych ze zrzutu starego systemu - wraz z wykryciem kilkunastu rozbieżności, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Zabezpieczone logowanie i środowisko testowe dostępne dla testerów pod stałym adresem w chmurze (Vercel, baza Neon w UE) - także z sieci firmowej. |
| 0.2 | 27.08.2026 - 31.08.2026 | 31.08.2026 | Zmiana kierunku: własna baza danych i migracja danych ze starego systemu. |
| 0.1 | 15.07.2026 - 31.07.2026 | 31.07.2026 | Utworzenie projektu, dokumentacji i szkieletu aplikacji. |

Zmiany w wersji 0.3

Aplikacja - rejestry i formularz

Kod, który powstawał od 31.08, trafił do repozytorium jako spójna całość.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa funkcja | Trzy rejestry - Umowy, Projekty i Dział ryzyka - z filtrami, stronicowaniem i wyborem kolumn. Wszystkie trzy korzystają z jednej tabeli danych, rozróżnianej rodzajem statusu. |
| Nowa funkcja | Wspólny formularz dodawania i edycji wpisu: aneksy, załączniki, wybór kontrahenta, właściciele i prawo edycji. |
| Nowa funkcja | Podgląd rekordu przeniesiony do jednego komponentu współdzielonego przez wszystkie trzy moduły. |
| Nowa funkcja | Siedem modułów pomocniczych w trybie odczytu: Kontrahenci, Grupy, Lokalizacje, Dostępy, Raporty, Mailing oraz podgląd załączników. |
| Nowa funkcja | Generowanie numeru umowy, uprawnienia do zapisu i dostęp do rekordu wydzielone do osobnych modułów. |
| Poprawka błędu | Migracja zakładająca sekwencje identyfikatorów - bez niej aplikacja nie potrafiła wstawić ani jednego nowego rekordu po imporcie danych historycznych. |
| Nowa funkcja | Zabezpieczone logowanie: blokada konta na 15 minut po 5 błędnych hasłach (skuteczna także przy próbach równoległych), limit prób z jednego adresu IP, jednakowy komunikat i czas odpowiedzi niezależnie od tego, czy login istnieje, oraz dziennik wszystkich prób logowania. |
| Nowa funkcja | Sesje wygasają po 8 godzinach bezczynności i najpóźniej 12 godzin od zalogowania. Zmiana hasła wylogowuje użytkownika ze wszystkich urządzeń przy następnym kliknięciu. |
| Nowa funkcja | Ekran Moje konto - każdy użytkownik sam zmienia imię, nazwisko i hasło (minimum 12 znaków). |
| Nowa funkcja | Pięć kont testowych (test1 - test5) z losowymi hasłami oraz skrypty do zakładania kont i resetu hasła. |
| Wdrożenie | Pierwsza próba środowiska testowego (05.10): aplikacja na komputerze w biurze, dostęp przez darmowy tunel Cloudflare. Działała poza siecią firmową, ale w sieci firmowej logowanie było niemożliwe - patrz wiersze niżej. Zastąpiona 07.10. |
| Bezpieczeństwo | Pobieranie załączników: tylko pliki zarejestrowane w bazie (próby sięgnięcia poza katalog są odrzucane). W przeglądarce otwierają się wyłącznie PDF i obrazy, pozostałe pliki (np. HTML) są tylko pobierane - załącznik nie może już uruchomić kodu w aplikacji. |
| Bezpieczeństwo | Nagłówki bezpieczeństwa na całej stronie: zakaz osadzania w ramkach, polityka treści (CSP), wymuszone HTTPS. |
| Poprawka błędu | Luka wykryta w naszych testach: unieważniona sesja nadal mogła czytać dane przy przechodzeniu między ekranami wewnątrz aplikacji. Sprawdzanie sesji przeniesione do warstwy obsługującej każde żądanie; poprawka zweryfikowana. |
| Analiza | Przyczyna błędu logowania w sieci firmowej ustalona na żywo: firmowy filtr Zscaler przekierowuje każde żądanie do adresów *.trycloudflare.com przez własny serwer, nawet po zalogowaniu SSO. Strona się otwiera, ale zapytania wykonywane w tle przez formularz logowania przeglądarka odrzuca jako obce. Adresy *.vercel.app i abacus.ai przechodzą bez przekierowań. Dostęp po adresie IP w sieci biurowej też sprawdzony - blokuje go zapora Windows ustawiona centralnie przez IT. |
| Wdrożenie | Środowisko testowe przeniesione do chmury: aplikacja na Vercel (https://cru-2026-deployed.vercel.app, serwery we Frankfurcie), baza danych na Neon (PostgreSQL 18, Frankfurt, UE). Przeniesione wszystkie dane, w tym 10 735 umów i konta testowe. Działa z sieci firmowej i z domu; komputer w biurze nie musi być już włączony. Plan bezpłatny - do testów w gronie maksymalnie pięciu osób. |
| Nowa funkcja | Tryb pracy bez magazynu plików: w wersji testowej pobieranie i wgrywanie załączników pokazuje czytelny komunikat „nie są jeszcze dostępne” zamiast błędu. |
| Wdrożenie | Kopia wszystkich załączników (39 281 plików, 48 GB) w firmowym OneDrive, w tej samej strukturze co w bazie - gotowa do podpięcia do aplikacji przez Microsoft Graph. |
| Bezpieczeństwo | Hasło do bazy w chmurze zmienione po konfiguracji, pliki z danymi dostępowymi usunięte z komputera, stary tunel wyłączony wraz z autostartem. Instrukcja obsługi środowiska przepisana od nowa (docs/deployment.md). |

Dokumentacja funkcji - komplet 34 specyfikacji

Najważniejsza część tej wersji. Dla każdej funkcji starego systemu powstał osobny dokument opisujący, co ta funkcja robiła, jakie dane za nią stoją, co odtwarzamy, co świadomie zmieniamy i jak to sprawdzić.

| Typ | Opis zmiany |
| --- | --- |
| Nowa dokumentacja | 34 specyfikacje w katalogu docs/features, łącznie ok. 11 800 wierszy. Każda zawiera: uzasadnienie, zachowanie starego systemu, dane z liczbami, listę rozbieżności, opis ekranów, plan wdrożenia i zapytania weryfikujące. |
| Analiza | Źródłem jest wyłącznie zrzut bazy (45,7 MB), eksport 39 281 plików (49 GB), audyt starej strony oraz obecny kod. Wszystko, czego nie dało się potwierdzić, jest wprost oznaczone jako niepotwierdzone. |
| Analiza | Osiem z dziesięciu modułów starego systemu nigdy nie zostało zobaczonych - konto audytowe dostawało komunikat o braku dostępu. Ich opisy są wyprowadzone ze schematu i danych, co jest zaznaczone na początku każdego z nich. |
| Weryfikacja | Wszystkie 35 tabel starego systemu i wszystkie 32 modele nowej bazy są pokryte co najmniej jedną specyfikacją. Zależności między dokumentami sprawdzone, trzy dokumenty przeliczone ponownie na żywej bazie - liczby zgadzają się co do wiersza. |
| Organizacja | Ukończenie funkcji oznaczamy polem w nagłówku dokumentu, a nie zmianą nazwy pliku - dzięki temu odnośniki i historia zmian pozostają nienaruszone. |

Ustalenia z analizy danych

Rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, a które zmieniają zakres prac. Każda jest potwierdzona liczbami z bazy.

| Obszar | Ustalenie |
| --- | --- |
| Terminy umów | Stary system zapisuje datę 31.12.2099 w znaczeniu „na czas nieokreślony” - 7 442 wystąpienia w zrzucie, 4 119 żywych rekordów, z czego 1 638 to umowy wciąż obowiązujące. Dziś pokazujemy tę datę dosłownie. Umów bezterminowych w mocy jest 1 683, a nie 45, jak wynikało z wcześniejszej analizy. |
| Zamykanie umów | Umowy zamykała procedura w bazie, uruchamiana codziennie od 2017 roku. Nie zapisywała historii - 4 596 umów trafiło do statusu „Zakończona” bez żadnego śladu w dzienniku zmian. Procedura porównywała datę na równość, więc każdy pominięty dzień przepadał na zawsze: 173 umowy do dziś figurują jako obowiązujące, najstarsza wygasła 30.04.2015. |
| Aneksy | Aneksów jest 3 038, a nie 10 167, jak dotąd zakładaliśmy. Pole wiążące rekordy ma dwa znaczenia: na umowie „aneks do”, na projekcie „stał się”. Kolumna „Aneks” w rejestrze liczy więc projekty jako aneksy. |
| Obieg opinii | Jeden wiersz w tabeli opinii to jedna osoba poproszona o opinię, a nie jedna opinia danego rodzaju. Czeka 3 702 nierozpatrzonych próśb, ale 78 % z nich wisi na rekordach już zamkniętych - realna lista zaległości to 645 pozycji. |
| Formularz akceptacji | Tabela formularza akceptacji ma jeden prawdziwy wiersz z kwietnia 2020 i nigdy więcej nie była używana. Żywa ścieżka MDR to trzy znaczniki przy opinii właściciela umowy - wszystkie 3 715 deklaracji siedzi tam. |
| Kontrahenci | 177 numerów NIP jest przypisanych do więcej niż jednego kontrahenta - 137 podwójnie, 17 potrójnie, 2 poczwórnie. To ten sam podmiot wpisany kilka razy, z umowami rozrzuconymi po kopiach. |
| Dane osobowe | Tabela mailingowa zawiera 275 prawdziwych nazwisk i 269 firmowych adresów e-mail. To jedyne miejsce w całym zrzucie, gdzie nazwisko spotyka się z adresem, i nic tego dotąd nie czytało. |
| Załączniki | 23 załączniki widoczne na żywych rekordach mają zero bajtów, 8 wierszy nie ma pliku, 17 plików nie ma wiersza, a 7 jest osiągalnych tylko po pominięciu rozszerzenia. Te cztery liczby są jednocześnie kryterium poprawności kopii zapasowej. |
| Supply chain | Moduł nie ma tabeli w bazie - ani jednej z 35. Istnieje pozycja w menu, trasa bramkowana rolą, raport i trzy grupy użytkowników. Hipoteza warta sprawdzenia w pierwszej kolejności: tabele mogą leżeć w innej bazie na tym samym serwerze. |

Bezpieczeństwo

Trzy luki wykryte podczas analizy. Żadna nie wymaga pomysłowości, żeby ją wykorzystać. Wszystkie do naprawy przed uruchomieniem produkcyjnym. Stan na 05.10.2026: pobieranie plików wymaga zalogowania i dotyczy tylko plików zarejestrowanych w bazie, ale pełna naprawa wszystkich trzech luk wymaga warstwy uprawnień do odczytu (specyfikacja 03). Do tego czasu dostęp mają wyłącznie zaufani testerzy.

| Waga | Opis |
| --- | --- |
| Krytyczna | Ekran Dostępy pokazuje mapę uprawnień całej organizacji każdej zalogowanej osobie - wystarczy otworzyć stronę. To samo dotyczy ekranów Grupy i Lokalizacje. Poprawka to po dwie linijki na ekran. |
| Krytyczna | Pobieranie załącznika nie sprawdza, do którego rekordu plik należy. Po wdrożeniu warstwy uprawnień osoba bez dostępu do umowy nadal pobierze jej dokumenty, mając sam odnośnik. |
| Wysoka | Warstwa uprawnień do odczytu nie istnieje - dane o zakresach dostępu są zaimportowane i wyświetlane, ale nigdy nieegzekwowane. Każda zalogowana osoba widzi cały rejestr. |
| Średnia | Słownik kontrahentów, od którego zależą wszystkie 20 137 rekordów, może dziś zapisywać każda zalogowana osoba, bez żadnej kontroli. |

Proces

| Typ | Opis |
| --- | --- |
| Ustalenie | Krok 0b pierwotnego planu - dokument zakresu kopii i jawna akceptacja przed napisaniem jakiegokolwiek kodu produkcyjnego - nigdy się nie odbył. Komplet 34 specyfikacji jest w istocie tym dokumentem; brakuje drugiej połowy, czyli akceptacji zakresu. |
| Korekta | Dwie liczby podawane wcześniej w dokumentacji projektu okazały się błędne i zostały poprawione: powiadomień nieprzeczytanych jest 750, a nie 13 933 (13 933 to liczba przeczytanych), a aneksów 3 038, a nie 10 167. |

Znane problemy / prace w toku

Eksport katalogu użytkowników z systemu firmowego - bez niego 451 z 452 osób to zaślepki i zalogować się może wyłącznie konto serwisowe. Prośba została zawężona: wystarczą dwie kolumny, identyfikator i login, bo nazwiska i adresy dla 275 osób już mamy w bazie. Na czas testów założono pięć kont testowych.

Docelowe środowisko produkcyjne nadal nierozstrzygnięte. Wersja testowa działa od 07.10.2026 na Vercel z bazą Neon (UE), w planie bezpłatnym, który regulamin przewiduje do użytku niekomercyjnego - wystarczy na krótkie testy, przed szerszym użyciem potrzebny plan płatny (ok. 20 USD/mies.) lub hosting firmowy. Dane firmowe u zewnętrznych dostawców wymagają potwierdzenia przez dział IT.

Załączniki niedostępne w wersji testowej. Pliki są już w OneDrive, ale aplikacja może je czytać dopiero po rejestracji w firmowym Entra ID i zgodzie administratora na dostęp do plików (Microsoft Graph) - wymaga działu IT.

38 rekordów nie da się dzisiaj zapisać - opis pola OBSC sięga w danych 1 926 znaków, a walidacja formularza tnie na 500 i zwraca błąd zamiast skrócić.

Polecenie sprawdzające jakość kodu (lint) w ogóle nie działa - niezgodne wersje narzędzi. Nie ma też żadnych testów automatycznych ani ciągłej integracji.

Skrypt uruchomieniowy pomija migracje bazy, więc świeże środowisko nie zapisze ani jednego rekordu. U nas było to niewidoczne, bo sekwencje założono raz ręcznie. W środowisku testowym na Vercel migracje uruchamiamy ręcznie przed wdrożeniem - procedura w docs/deployment.md.

Zrzut bazy pochodzi z 10.08.2026 - wszystko wpisane w starym systemie od tamtej pory jest poza naszą kopią. Przed przełączeniem konieczny świeży eksport.

Konto Adobe Acrobat Sign i poziom podpisu elektronicznego - odłożone świadomie na później, po uruchomieniu całości systemu.

98 pytań otwartych zebranych w jednym miejscu (docs/features/README.md), z podziałem na blokujące, wymagające akceptacji i wymagające potwierdzenia z użytkownikiem starego systemu.

Plany na kolejne tygodnie

Akceptacja zakresu na podstawie kompletu specyfikacji - zamknięcie kroku, który pierwotnie miał poprzedzać pisanie kodu.

Naprawa trzech luk w uprawnieniach: ekrany administracyjne tylko dla administratora, sprawdzanie dostępu przy pobieraniu pliku, egzekwowanie zakresów widoczności. Zabezpieczenie pobierania plików i logowania zrobione; pozostaje warstwa uprawnień do odczytu (specyfikacja 03) - warunek dopuszczenia osób spoza grupy testowej.

Ponowny import danych - odzyskanie dwóch kolumn spłaszczonych przy pierwszym przebiegu i doimportowanie trzech pominiętych słowników. Im później, tym drożej.

Uzupełnienie brakujących podsystemów, dla których dane są w bazie, a ekranów nie ma: historia zmian (237 405 wpisów), notatki (50 737), powiadomienia i obieg opinii (16 531).

Ujednolicenie powtarzającego się kodu ekranów rejestrów - jedna implementacja zamiast trzech.

Eksport danych do Excela z zachowaniem filtrów i uprawnień - to, czego naprawdę oczekują użytkownicy raportów.

Kopie zapasowe wraz z próbnym odtworzeniem, oraz testy automatyczne dla miejsc, w których pomyłka jest kosztowna i niewidoczna. Kopia załączników jest już w OneDrive; baza w Neon ma krótkie okno przywracania, codzienna kopia bazy do OneDrive do zrobienia.

Podpięcie załączników z OneDrive przez Microsoft Graph (nowy adapter magazynu plików) po zgodzie działu IT, oraz decyzja o docelowym hostingu: płatny plan Vercel z bazą Neon albo serwer firmowy.

| Sporządził: Mateusz Mazur | Zatwierdził: ______________________ |
| --- | --- |